**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ГОРОДЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 11 февраля 2022г. № 22

**Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городенский сельсовет» Льговского района Курской области на 2016-2025 год**

В соответствии с постановлением Администрации Городенского сельского поселения от 06.11.2012 г. №73 «Об утверждении порядка принятия решений о разработки муниципальных программ Администрации Городенского сельсовета Льговского района, их формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городенский сельсовет» Льговского района Курской области на 2016-2025 год за 2021 год.

2. Разместить на официальном сайте Администрации Городенского сельсовета Льговского района Курской области в сети Интернет.

 3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

 4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

ВРИО Главы Городенского сельсовета

Льговского района                                                                      В.М.Сотникова

Утвержден

    постановлением Администрации

Городенского  сельсовета

Льговского района Курской области

от 11.02.2022 г. № 22

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**«Программы    комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городенский сельсовет» Льговского района Курской области**

**на 2016-2025 год » за 2021 год**

    Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городенский сельсовет» Льговского района Курской области на 2016-2025 годы    утверждена Постановлением Администрации Городенского сельсовета  Льговского района  от 12.01.2016г. №01.

 Программа предусматривает решение задач, по обеспечению подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы, строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества, производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг, улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Городенский сельсовет**»**Льговского района Курской области.

Основные задачи  программы:

-обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

-строительство и модернизация  систем коммунальной инфраструктуры и объектов,  в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства;

     -повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;

     -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Городенский  сельсовет»  Льговского района  Курской области.

**.**

1.**Основные результаты, достигнутые в отчетном году.**

В рамках реализации муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городенский сельсовет»Льговского района Курской области на 2016- 2025год» основные результаты в 2021 году не достигнуты:

**2.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

      Сохранены эффективно функционирующие действующие сети учреждений социальной сферы.

**3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.**

На мероприятия, проводимые в рамках муниципальной программы     комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городенский сельсовет» Льговского района Курской области на 2016-2025 годы, бюджетные ассигнования не выделялись.

4.      **Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.**

Анализ реализации Программы за 2021 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы    комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городенский сельсовет» Льговского района Курской области на 2016-2025 год признана с низким уровнем эффективности.